Sommerprüfung 2026

## Ausbildungsberuf

Fachinformatiker/Fachinformatikerin
 Fachrichtung: Anwendungsentwicklung

## Prüfungsbezirk

MEO FI Anw. 2 (AP T2V1)

Yannick Spangel Identnummer: 932750

E-Mail: y.spangel@mibs-ag.de, Telefon: +49 178 5722553

Ausbildungsbetrieb: MIBS AG Projektbetreuer: Nadine Wirth

E-Mail: n.wirth@mibs-ag.de, Telefon: [ Nadine fragen ]

## Thema der Projektarbeit

Entwicklung eines Antrags- und Genehmigungsprogramms

1	Thema der Projektarbeit

Entwicklung eines Antrags- und Genehmigungssystems

2	Termin

Geplanter Bearbeitungszeitraum: 10.02.2026 – 25.02.2026

Gesamtaufwand: 80 Stunden

3	Ausgangssituation

Projektumfeld:

Die MIBS AG ist ein mittelständisches Familienunternehmen mit Sitz in Mülheim an der Ruhr und beschäftigt sich mit der Entwicklung, Migration, Transformation und Beratung im SAP-Umfeld.

Als Auszubildender zum Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung, unterstütze ich bei der Entwicklung und Optimierung interner Geschäftsanwendungen auf Basis von SAP-Technologien.

Ist-Zustand:

Aktuell müssen sich Mitarbeiter für Anfragen bezüglich neuer Hardware, Dienstreisen, Fortbildungen, Firmenwagen etc. an den Vorstand bzw. das Backoffice wenden. Die daraus folgende Kommunikation per Mail, Microsoft-Teams oder Gesprächen im Büro führen zu:

- Intransparenten Genehmigungsprozessen

- Langen Bearbeitungszeiten

- Fehlender Nachvollziehbarkeit und Dokumentation

- Hohem manuellen Verwaltungsaufwand für das Management

- Hoher Fehleranfälligkeit

4	Projektziel

Es soll eine webbasierte Anwendung entwickelt werden, die:

- Mitarbeitern ermöglicht, Anträge für diverse Themendigital zu stellen

- Dem Management eine strukturierte Übersicht zur Genehmigung/Ablehnung bietet

- Den gesamten Prozess transparent und nachvollziehbar dokumentiert

- Die Bearbeitungszeit verkürzt und den Verwaltungsaufwand reduziert

Die Entwicklung erfolgt mit dem SAP RESTful Application Programming Model (RAP) als Backend-/ und SAPUI5 als Frontend-Technologie, um eine moderne, responsive Benutzeroberfläche zu gewährleisten.

Hauptziel: Entwicklung eines funktionsfähigen Antrags- und Genehmigungssystems, das Mitarbeitern die digitale Antragstellung ermöglicht und dem Management eine effiziente Bearbeitung und Genehmigung bietet.

Teilziele:

- Erstellung eines vollständigen Datenmodells für verschiedene Antragstypen

- Implementierung der Business-Logik mit SAP RAP (CDS-Views, Behavior Definitions)

- Entwicklung einer benutzerfreundlichen SAPUI5-Oberfläche mit Responsive Design

- Implementierung von Berechtigungskonzepten (Mitarbeiter vs. Management)

- Durchführung von Tests und Qualitätssicherung

- Erstellung einer technischen Dokumentation

Wirtschaftliche Ziele:

- Reduzierung der Bearbeitungszeit

- Verbesserung der Transparenz und Nachvollziehbarkeit

- Senkung des administrativen Aufwands

- Erhöhung der Mitarbeiterzufriedenheit durch digitale Prozesse

5	Zeitplanung

| Phase | Tätigkeit | Zeit in Std. |
| --- | --- | --- |
| 1. Analysephase | Anforderungsanalyse | 2 |
|  | Nutzwertanalyse | 1 |
|  | Wirtschaftlichkeitsbetrachtung | 2 |
|  | Erstellung eines Pflichtenheftes | 3 |
| 2. Entwurfsphase | Use-Case-Diagramm | 2 |
|  | Entity-Relationship Modell | 12 |
|  | Nutzeroberfläche | 10 |
|  | Ablauflogik | 5 |
|  | Testplanung & Testkonzept | 6 |
| 3. Implementierungsphase | ER-Model implementieren | 18 |
|  | Designen der Nutzeroberfläche | 8 |
| 4. Test- und Qualitätssicherung | Erstellung von Unittests | 2 |
| 5. Abschlussphase | Durchführen der Unittests | 4 |
|  | Anwenderdokumentation | 2 |
|  | Projektdokumentation | 2 |
|  | Abgabe | 1 |
| Gesamt |  | 80 |

6	Anlagen

Keine

7	Präsentationsmittel

- Eigener Laptop mit Präsentationssoftware (PowerPoint/PDF)

- HDMI-Adapter für Beamer

8	Hinweis!

Ich bestätige, dass der Projektantrag dem Ausbildungsbetrieb vorgelegt und vom Ausbildenden

genehmigt wurde. Der Projektantrag enthalt keine Betriebsgeheimnisse. Soweit diese für die

Antragstellung notwendig sind, wurden nach Rucksprache mit dem Ausbildenden die

entsprechenden Stellen unkenntlich gemacht.

Mit dem Absenden des Projektantrages bestätige ich weiterhin, dass der Antrag eigenständig

von mir angefertigt wurde. Ferner sichere ich zu, dass im Projektantrag personenbezogene

Daten (d. h. Daten, über die eine Person identifizierbar oder bestimmbar ist) nur verwendet

werden, wenn die betroffene Person hierin eingewilligt hat.

Bei meiner ersten Anmeldung im Online-Portal wurde ich darauf hingewiesen, dass meine

Arbeit bei Täuschungshandlungen bzw. Ordnungsverstosen mit „null“ Punkten bewertet werden

kann. Ich bin weiter darüber aufgeklart worden, dass dies auch dann gilt, wenn festgestellt wird,

dass meine Arbeit im Ganzen oder zu Teilen mit der eines anderen Prüfungsteilnehmers

übereinstimmt. Es ist mir bewusst, dass Kontrollen durchgeführt werden.