Sommerprüfung 2026

## Ausbildungsberuf

Fachinformatiker/Fachinformatikerin
 Fachrichtung: Anwendungsentwicklung

## Prüfungsbezirk

MEO FI Anw. 2 (AP T2V1)

Yannick Spangel Identnummer: 932750

E-Mail: y.spangel@mibs-ag.de, Telefon: +49 178 5722553

Ausbildungsbetrieb: MIBS AG Projektbetreuer: Rafael Kopytto

E-Mail: r.kopytto@mibs-ag.de

## Thema der Projektarbeit

Entwicklung einer Antrags- und Genehmigungs-Web-App

1	Thema der Projektarbeit

Entwicklung einer Antrags- und Genehmigungs-Web-App

2	Termin

Geplanter Bearbeitungszeitraum: 16.03.2026 – 01.05.2026

Gesamtaufwand: 80 Stunden

3	Ausgangssituation

Projektumfeld:

Die MIBS AG ist ein mittelständisches Familienunternehmen mit Sitz in Mülheim an der Ruhr und beschäftigt sich mit der Entwicklung, Migration, Transformation und Beratung im SAP-Umfeld.

Als Auszubildender zum Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung, unterstütze ich bei der Entwicklung und Optimierung interner Geschäftsanwendungen auf Basis von SAP-Technologien.

Für die Verwaltung interner Prozesse besteht eine browserbasierte Plattform mit dem Namen „MIBS virtualdesk“ (kurz MVD).  Die Plattform besteht aus einer SAPUI5/Fiori Web-Oberfläche und einem SAP S/4HANA Backend und verfügt über Apps, mit welchen man unter anderem Anwesenheitszeiten, Urlaubsanträge und Krankmeldungen pflegen kann.

Ist-Zustand:

Aktuell müssen sich Mitarbeiter bei Anfragen zu neuer Hardware, Dienstreisen, Fortbildungen, Firmenwagen oder ähnlichen Themen an den Vorstand bzw. das Backoffice wenden. Die Kommunikation erfolgt dabei per E-Mail, Microsoft Teams oder in persönlichen Gesprächen im Büro, was zu folgenden Problemen führt:

- Intransparenten Genehmigungsprozessen

- Langen Bearbeitungszeiten

- Fehlender Nachvollziehbarkeit und mangelnder Dokumentation

- Hohem manuellen Verwaltungsaufwand

- Hoher Fehleranfälligkeit

4	Projektziel

Hauptziel des Projekts ist die Entwicklung und Integration einer funktionsfähigen Antrags- und Genehmigungs-Web-Applikation in die interne Plattform MVD. Die Anwendung soll es Mitarbeitern ermöglichen, Anträge digital zu erfassen und einzureichen, während dem Management eine strukturierte, effiziente Bearbeitung und Genehmigung dieser Anträge zur Verfügung gestellt wird.

Zur Erreichung dieses Ziels wird zunächst ein vollständiges und erweiterbares Datenmodell für verschiedene Antragstypen konzipiert. Darauf aufbauend erfolgt die Implementierung der notwendigen Business-Logik unter Verwendung des SAP RESTful Application Programming Model (RAP), einschließlich der Erstellung von CDS-Views und Behavior Definitions.

Zusätzlich wird eine benutzerfreundliche und responsive Oberfläche auf Basis von SAPUI5 entwickelt, um eine intuitive Bedienung auf unterschiedlichen Endgeräten sicherzustellen. Ein weiterer Bestandteil des Projekts ist die Umsetzung eines differenzierten Berechtigungskonzepts, das zwischen Mitarbeiter- und Managementrollen unterscheidet. Abschließend werden umfassende Tests zur Qualitätssicherung durchgeführt sowie eine technische Dokumentation erstellt, die den Aufbau, die Funktionsweise und die Wartung der Anwendung beschreibt.

Durch die Einführung der Antrags- und Genehmigungs-Web-App sollen mehrere wirtschaftliche Ziele erreicht werden. Die digitale Abbildung des Antrags- und Genehmigungsprozesses trägt zur deutlichen Reduzierung der Bearbeitungszeiten bei, da manuelle und papierbasierte Abläufe entfallen. Gleichzeitig wird die Transparenz und Nachvollziehbarkeit der Prozesse verbessert, da der Antragsstatus jederzeit einsehbar ist.

Darüber hinaus führt die Automatisierung wiederkehrender administrativer Tätigkeiten zu einer Senkung des administrativen Aufwands für Mitarbeiter und Management. Insgesamt trägt die Lösung zu einer effizienteren Prozessgestaltung bei und steigert durch die Nutzung moderner digitaler Prozesse die Zufriedenheit der Mitarbeiter.

Zusätzlich zur Projektdokumentation werde ich folgende Anlagen einreichen:

- Lastenheft

- Pflichtenheft

- DV-Konzept

- Testdokumentation

- Quellcodeauszüge

5	Zeitplanung

| Phase | Tätigkeit | Zeit in Std. |
| --- | --- | --- |
| 1. Analysephase | Anforderungsanalyse | 2 |
|  | Nutzwertanalyse | 1 |
|  | Wirtschaftlichkeitsbetrachtung | 2 |
|  | Erstellung eines Pflichtenheftes | 3 |
| 2. Entwurfsphase | Use-Case-Diagramm | 2 |
|  | Entity-Relationship Modell | 10 |
|  | Nutzeroberfläche | 8 |
|  | Ablauflogik | 5 |
|  | Testplanung & Testkonzept | 6 |
| 3. Implementierungsphase | Implementation des ER-Models | 12 |
|  | Implementation der Business Logik | 6 |
|  | Entwicklung des Frontends | 8 |
| 4. Test- und Qualitätssicherung | Erstellung von Unittests | 4 |
| 5. Abschlussphase | Durchführen der Unittests | 6 |
|  | Anwenderdokumentation | 2 |
|  | Projektdokumentation | 2 |
|  | Abgabe | 1 |
| Gesamt |  | 80 |

6	Anlagen

Keine

7	Präsentationsmittel

- Eigener Laptop mit Präsentationssoftware (PowerPoint/PDF)

- Beamer

- Presenter

8	Hinweis!

Ich bestätige, dass der Projektantrag dem Ausbildungsbetrieb vorgelegt und vom Ausbildenden

genehmigt wurde. Der Projektantrag enthält keine Betriebsgeheimnisse. Soweit diese für die

Antragstellung notwendig sind, wurden nach Rücksprache mit dem Ausbildenden die

entsprechenden Stellen unkenntlich gemacht.

Mit dem Absenden des Projektantrages bestätige ich weiterhin, dass der Antrag eigenständig

von mir angefertigt wurde. Ferner sichere ich zu, dass im Projektantrag personenbezogene

Daten (d. h. Daten, über die eine Person identifizierbar oder bestimmbar ist) nur verwendet

werden, wenn die betroffene Person hierin eingewilligt hat.

Bei meiner ersten Anmeldung im Online-Portal wurde ich darauf hingewiesen, dass meine

Arbeit bei Täuschungshandlungen bzw. Ordnungsverstößen mit „null“ Punkten bewertet werden

kann. Ich bin weiter darüber aufgeklärt worden, dass dies auch dann gilt, wenn festgestellt wird,

dass meine Arbeit im Ganzen oder zu Teilen mit der eines anderen Prüfungsteilnehmers

übereinstimmt. Es ist mir bewusst, dass Kontrollen durchgeführt werden.