Entwicklung eines Antrags- und Genehmigungs-systems mit SAP RAP und SAPUI5

[ Deckblatt-Zeug ]

Thema

Entwicklung eines Antrags- und Genehmigungssystems mit SAP RAP und SAPUI5

Termin

Geplanter Bearbeitungszeitraum: 10.02.2026 – 25.02.2026

Gesamtaufwand: 80 Stunden

Ausgangssituation

Projektumfeld:

Die MIBS AG ist ein mittelständisches Familienunternehmen mit Sitz in Mülheim an der Ruhr und beschäftigt sich mit der Entwicklung, Migration, Transformation und Beratung im SAP-Umfeld.

Als Auszubildender zum Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung  unterstütze ich bei der Entwicklung und Optimierung interner Geschäftsanwendungen auf Basis von SAP-Technologien.

Ist-Zustand:

Aktuell müssen sich Mitarbeiter für Anfragen bezüglich neuer Hardware, Dienstreisen, Fortbildungen, Firmenwagen etc. an den Vorstand bzw. das Backoffice wenden. Die daraus folgende Kommunikation per Mail, Microsoft-Teams oder Gesprächen im Büro führt zu :

- Intransparenten Genehmigungsprozessen

- Langen Bearbeitungszeiten

- Fehlenden Nachvollziehbarkeit und Dokumentation

- Hohem manuellen Verwaltungsaufwand für das Management

- Hoher Fehleranfälligkeit

Projektziel

Es soll eine webbasierte Anwendung entwickelt werden, die:

- Mitarbeitern ermöglicht, verschiedene Antragsarten digital zu stellen

- Dem Management eine strukturierte Übersicht zur Genehmigung/Ablehnung bietet

- Den gesamten Prozess transparent und nachvollziehbar dokumentiert

- Die Bearbeitungszeit verkürzt und den Verwaltungsaufwand reduziert

Die Entwicklung erfolgt mit dem SAP RESTful Application Programming Model (RAP) als Backend und SAPUI5 als Frontend-Technologie, um eine moderne, responsive Benutzeroberfläche zu gewährleisten.

Hauptziel: Entwicklung eines funktionsfähigen Antrags- und Genehmigungssystems, das Mitarbeitern die digitale Antragstellung ermöglicht und dem Management eine effiziente Bearbeitung und Genehmigung bietet.

Teilziele:

- Erstellung eines vollständigen Datenmodells für verschiedene Antragstypen

- Implementierung der Business-Logik mit SAP RAP (CDS-Views, Behavior Definitions)

- Entwicklung einer benutzerfreundlichen SAPUI5-Oberfläche mit Responsive Design

- Integration von Workflow-Funktionalitäten (Status, Genehmigungsprozess)

- Implementierung von Berechtigungskonzepten (Mitarbeiter vs. Management)

- Durchführung von Tests und Qualitätssicherung

- Erstellung einer technischen Dokumentation

Wirtschaftliche Ziele:

- Reduzierung der Bearbeitungszeit um ca. 50%

- Verbesserung der Transparenz und Nachvollziehbarkeit

- Senkung des administrativen Aufwands

- Erhöhung der Mitarbeiterzufriedenheit durch digitale Prozesse

Zeitplanung

| Phase | Tätigkeit | Zeit in Std. |
| --- | --- | --- |
| 1. Analysephase |  |  |
| 2. Entwurfsphase |  |  |
| 3. Implementierungsphase |  |  |
| 4. Test- und Qualitätssicherung |  |  |
| 5. Abschlussphase |  |  |

6. Anlagen

[Optional: Hier kannst du folgende Dokumente anhängen]

- Prozessdiagramm des aktuellen Ist-Zustands

- Mockup/Wireframe der geplanten Benutzeroberfläche

- Organigramm der betroffenen Abteilungen

- Beispiel eines bisherigen Antragsformulars

7. Präsentationsmittel

- Eigener Laptop mit Präsentationssoftware (PowerPoint/PDF)

- HDMI-Adapter für Beamer